# 최종 산출물

## A. 문제 생성(Generation)

- 생성 API(Azure Functions, HTTP):

  - POST /generate-item (단일 문항)

  - POST /generate-set (단원/난이도/개념 기반 n개 세트)

  - POST /validate-item (생성물 자동 검증)

- 프롬프트 팩/스키마

  - 학년·단원·개념·난이도별 프롬프트 템플릿(버전 관리)

  - 출력 JSON 스키마 고정(문항/선지/정답/풀이 단계/메타)

- 검증기(Validators)

  - 수리 검증(정답·풀이 일치), 포맷/금지패턴, 중복/유사도(벡터), 난이도 예측(Azure ML)

- 퍼블리시 파이프라인

  - 합격 문항을 Fabric Lakehouse Gold + Azure SQL 카탈로그에 반영

  - 벡터 인덱스(SQL Vector 또는 Fabric) 업데이트

- 품질/운영 리포트(Power BI)

  - 생성 성공률, 검증 통과율, 중복률, 난이도 분포 적합도, 휴먼승인율

- 알람(Functions Timer)

  - 검증 통과율·중복률·지연 P95 이탈 시 Teams/메일 알림

## B. LLM 튜터(Feedback/Coach)

- 튜터 API(Functions):

  - POST /tutor/hint(소크라틱 힌트 1스텝)

  - POST /tutor/explain(해설/오답원인)

  - POST /tutor/recommend(유사문항/복습세트 추천)

- 프롬프트 운영 가이드

  - 톤/금지어/단계적 힌트 정책, 정서케어 스니펫

- 라우팅 로직

  - 실시간 로그 기반(현재 단원/최근 오답/시간압박) → 힌트/설명/추천 분기

- 대시보드

  - “최근 5문항 3오답 → 복습세트 제안”, 응답 지연, 만족도/재오답률

- 알람

  - 응답 지연(P95), 프롬프트 실패율, 모델 호출 오류율

MVP How-to (웹 중심, 최소 구현)

0) 사전 셋업 (한 번)

- 리소스: RG, Key Vault, App Insights.

- 저장소: Azure Blob 컨테이너 raw/, public/.

- DB: Azure SQL Database(S0 이상).

- API: Azure Functions (Premium, Python/Node).

- AI: Azure OpenAI(chat + embeddings), Azure ML(워크스페이스만).

- (옵션) Event Hub: 실시간 로그 필요 시.

DoD: 모든 리소스 생성 + MI(Managed Identity)로 Functions→Blob/SQL 권한 부여 완료.

1) 데이터 적재 (원본 확보)

- AzCopy로 AI Hub ZIP/PNG/JSON을 Blob raw/에 업로드.

ADF는 정기 배치·모니터링 필요할 때만 사용(옵션).

DoD: raw/에 원본 파일 배치 + 파일 수/해시 검증 로그 남김.

2) 정제(파싱) → SQL (Silver 최소 스키마)

- **Functions(Timer/HTTP)**로 JSON 파싱 → SQL MERGE.

- 테이블(최소):

  - question_dim(question_uid PK, grade, term, unit, topic, type1, type2, step, difficulty, question_text, question_name)

  - answer_fact(question_uid, answer_text)

  - image_ref(question_uid, q_img_url, a_img_url)

- question_uid = id:number 규칙(멱등성/중복 방지).

DoD: PK 유니크/NOT NULL 검사 통과, 로더 한 번 더 돌려도 중복 없이 멱등적으로 반영.

3) 임베딩/검색 (RAG 준비)

- Azure OpenAI Embedding(소형 모델)으로 question_text 임베딩 생성.

- Azure SQL 벡터 컬럼에 저장(Top-K KNN 쿼리로 유사문항·중복검사).

DoD: 임베딩 결측 0건, 임의 문항으로 유사문항 Top-3 조회 성공.

4) 문제 생성 API (필수)

- Functions(HTTP)

  - POST /generate-item 입력: {grade, unit, concept_tags[], difficulty_target}

  - 처리: 프롬프트 템플릿 → Azure OpenAI(chat) → JSON 스키마 강제

  - 검증 체인(미니)

    - 중복 차단: 벡터 유사도(코사인>0.9 탈락)

    - 수리 검증(라이트): 선택지 정합성/해설-정답 포맷 체크(풀 SymPy는 다음 단계)

    - 난이도 규칙: 초기엔 규칙기반(단원/스텝), 이후 ML로 대체

  - 합격 시: question_dim/answer_fact 인서트, 이미지가 필요하면 기존 AI Hub 이미지 링크를 재사용(MVP는 텍스트 문제 위주 권장)

- (옵션) POST /generate-set : n개 배치 생성(동일 체인)

DoD: 생성→검증→저장까지 단일 호출 성공, 중복률 ≤1% 유지(테스트 샘플 100문항 기준).

5) LLM 튜터 API (필수)

- Functions(HTTP)

  - POST /tutor/hint : 소크라틱 힌트 1스텝 (정답 노출 금지)

  - POST /tutor/explain : 해설/오답 원인 요약

  - (옵션) /tutor/recommend : 벡터 Top-K로 유사문항 추천

- 컨텍스트: 현재 문항 + Top-K 유사문항 요약(RAG)만 주입 (토큰 최소화).

- 안전장치: JSON 스키마 출력 강제, 실패 시 룰베이스 힌트 폴백.

DoD: P95 응답 ≤2.5s, JSON 스키마 파싱 100% 성공, 금지어/정답누설 0건.

6) 실시간(옵션 → 단순화)

- 초기 MVP는 클라이언트 → Functions → SQL 로깅만.
(Event Hub/Stream Analytics는 2차에 추가)

- 간단 룰: “최근 5문항 중 3오답”이면 /tutor/recommend 호출.

DoD: 한 사용자에 대해 최근 5건 기준 규칙이 동작, 알림 플래그 저장.

7) 서빙/엣지

- 정적(이미지/에셋): Blob public/ + CDN/Front Door.

- API: Functions 엔드포인트, APIM는 2차(레이트 리밋/키 필요 시).

DoD: 프론트에서 생성/튜터 API 호출·표시 완료, CORS/캐시 정상.

8) 모니터링·알람 (경량)

- App Insights 대시보드:

  - 생성 성공률, 검증 통과율, 중복률, 튜터 응답 P95/오류율.

- 경보 규칙(Functions Timer):

  - 생성 검증 통과율 < 95%, 중복률 > 2%, P95 > 2.5s 시 알림.

DoD: 알람 트리거 테스트 통과(메시지/메일 수신 확인).

9) MVP 품질 기준 (KPI/DoD)

- 생성 검증 통과율 ≥ 95%, 중복률 ≤ 2%

- 튜터 P95 ≤ 2.5s, 실패율 ≤ 1%

- 로더 멱등(재실행 중복 0건), 스키마 변경 시 DDL 마이그레이션 스크립트 제공

10) 차후 확장(2차 로드맵)

- 수리 검증 고도화(SymPy/파서) · 난이도 예측 ML(Azure ML)

- Event Hub + Stream Analytics로 진짜 실시간 요약

- APIM 도입(키/쿼터/관측성), 교사 승인 워크플로

- (필요 시) ADF로 정기 증분/다원 소스 배치 오케스트레이션

MVP단계 추가 설명

1) 라벨 CSV → SQL 적재

- 목적: 문제 메타를 질의 가능한 silver.question_dim으로 만든다.

- 어디서: Azure Portal → SQL Database → Query editor.

- 어떻게: labels/question_table.csv에 SAS 붙여 OPENROWSET → INSERT.

- 다음에: 임베딩의 원본 텍스트, 이미지 매핑의 키(question_uid) 가 된다.

2) 이미지 경로 매핑 (image_ref)

- 목적: 각 문항의 원천 PNG 위치를 DB에 연결.

- 어디서: SQL DB → Query editor.

- 어떻게: 테이블 생성 후 question_uid=id:number 기준으로
origin_path = origin 컨테이너 내 상대경로를 INSERT/UPSERT.

- 다음에: 크롭해서 공개 URL 만들 때 쓴다.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS silver.image_ref(

question_uid VARCHAR(80) PRIMARY KEY,

origin_path NVARCHAR(500) NULL,

public_url NVARCHAR(500) NULL

);

-- 규칙에 맞게 origin_path 채우기(예: 실제 폴더 규칙에 맞게 수정)

-- INSERT ... SELECT question_uid, CONCAT('Training/', grade, '/', name) FROM silver.question_dim ...

3) 임베딩 생성 (RAG 준비)

- 목적: 유사문항/중복검사 가능하게 벡터화.

- 어디서:

  - Azure OpenAI Studio → Deployments (Embedding 배포 확인)

  - Function App → Functions → +Create → Timer (embed-upsert)

- 어떻게: 미임베딩 행을 배치로 읽어 text-embedding-3-small 호출 →
silver.question_embedding(question_uid, embedding)에 UPSERT.

- 다음에: Top-K 유사문항과 중복 차단에 바로 쓴다.

4) 유사문항 API (Top-3)

- 목적: 주어진 문항에 가까운 3개를 즉시 돌려준다.

- 어디서: Function App → +Create → HTTP trigger (similar-questions).

- 어떻게: 대상 임베딩 로드 → 같은 학년/단원 후보 N개 조회 →
코사인 유사도 계산(앱에서) → Top-3 반환.

- 다음에: 튜터 추천/맥락 + 생성문항 중복 검증에 사용.

5) 이미지 크롭/퍼블리시 (필요 시)

- 목적: 원천 PNG에서 문제 영역만 잘라 공개 이미지 만든다.

- 어디서: Function App → +Create → HTTP trigger (render-crop).

- 어떻게: image_ref.origin_path로 origin에서 읽기 → 라벨 BBox로 크롭 →
public/{question_uid}.png 업로드 → public_url 업데이트.

- 다음에: 프론트는 public_url로 즉시 표시.

6) 튜터 힌트 API

- 목적: 정답은 숨기고 한 단계 힌트 제공.

- 어디서: Function App → +Create → HTTP trigger (tutor-hint).

- 어떻게: question_text만 컨텍스트로 Azure OpenAI(chat) 호출 →
JSON 스키마로 응답(“hint_only”).

- 다음에: 실시간 학습 피드백의 기본이 된다.

7) 문제 생성 API (텍스트 우선)

- 목적: 입력(학년/단원/난이도)으로 새 문항 텍스트 생성.

- 어디서: Function App → +Create → HTTP trigger (generate-item).

- 어떻게: 프롬프트 템플릿 → Azure OpenAI(chat) → JSON 스키마 검증 →
저장 전 similar-questions로 중복 체크 → 통과 시 question_dim/answer_fact에 저장.

- 다음에: 문항 은행 확장. (이미지가 필요하면 5단계 render-crop or KaTeX 렌더)

8) 모니터링/알람 (경량)

- 목적: 품질과 성능을 즉시 감지.

- 어디서: Function App → Application Insights / Alerts.

- 어떻게:

  - 대시보드: 실패율/응답 P95 확인

  - 알람: 실패율>0, P95>2.5s, 임베딩 결측>0

- 다음에: 문제 시 프롬프트/스케일/임계값 빠르게 조정.